ДОРОЖНАЯ КАРТА

по  обновлению материально-технической базы МБОУ–СОШ р.п.Пушкино для формирования у обучающихся современных технологических навыков

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа «О создании и функционировании Центра технологического и естественно-научного профилей «Точка роста». | февраль | Директор школы, секретарь руководителя |
| 2. | Назначение руководителя Центра « Точка роста». | февраль | Директор школы, секретарь руководителя |
| 3. | Утверждение Положения о Центре технологического и естественно-научного профилей «Точка роста». | февраль | Директор школы, секретарь руководителя |
| 4 . | Утверждение проекта зонирования Центра технологического и естественно-научного профилей «Точка роста» | февраль | Директор школы,руководитель центра, завхоз |
| 5. | Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра технологического и естественно-научного профилей «Точка роста». | февраль | Директор школы, руководитель центра |
| 6. | Внесение изменений в план-график по закупкам | февраль | Директор школы, специалист по закупкам |
| 7. | Составление сметы и дефектной ведомости на проведение капитального ремонта помещений МБОУ- СОШ р.п.Пушкино ( двух кабинетов) | февраль | Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам |
| 8. | Экспертиза сметы в РЦЭС | февраль | Директор школы, руководитель центра, завхоз |
| 9. | Подготовка технического задания на проведение капитального ремонта помещений МБОУ- СОШ р.п.Пушкино ( двух кабинетов) | март | Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам |
| 10. | Разработка аукционной документации на проведение капитального ремонта помещений (двух кабинетов) Согласование документов с Управлением образования по размещению муниципального заказа | март | Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам |
| 11. | Размещение извещения о проведении электронного аукциона на проведение капитального ремонта помещений МБОУ-СОШ р.п.Пушкино (двух кабинетов) | март | Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам |
| 12. | Конкурсные мероприятия по определению подрядчика | март | Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам |
| 13. | Заключение контрактов с подрядной организацией и со Стройконтролем |  | Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам |
| 14. | Начало работ по капитальному ремонту в соответствии с фирменным стилем. | апрель | Подрядная организация, ставшая победителем аукциона |
| 15. | Стройконтроль | Апрель, май | Подрядная организация |
| 16. | Окончание работ по капитальному ремонту МБОУ-СОШ р.п.Пушкино | май | Подрядная организация, ставшая победителем аукциона, стройконтроль |
| 17. | Определение перечня оборудования по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и естественно-научных навыков | февраль | Директор школы, руководитель центра, завхоз, учителя химии, биологии, физики |
| 18. | Разработка аукционной документации на приобретение оборудования | март | Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам |
| 19. | Согласование документов с Управлением образования по размещению муниципального заказа | март | Директор школы, специалист по закупкам |
| 20. | Размещение извещения о проведении электронного аукциона на приобретение оборудования | март | Проектная организация |
| 21. | Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования | апрель | Директор школы, специалист по закупкам |
| 22. | Заключение контрактов. | май | Директор школы, специалист по закупкам |
| 23. | Закупка, доставка и наладка оборудования. | май | Подрядная организация, ставшая победителем аукциона |
| 24. | Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | август | Директор школы, специалист по закупкам |
| 25. | Повышение квалификации педагогических работников Центра естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» . | август | Педагоги школы,зам.директора по УР |
| 26. | Открытие Центра естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» | сентябрь | Директор школы, руководитель центра |